

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

18 декабря 2020 года с. Калинино № 223

**О внесении изменений в муниципальную программу «О формировании современной городской среды Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», постановлением Совета министров Республики Крым от 31.08.2017г №437 «[Об](garantf1://23604726.0/) утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу **«**О формировании современной городской среды Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы» (изложить в новой редакции), утвержденную постановлением администрации Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым №146 от 12 декабря 2017 года, согласно прилагаемому приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов - главного бухгалтера администрации Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым Иванюк Е.В.

Председатель Калининского сельского

совета - глава администрации

Калининского сельского поселения Н.Г. Ченксёва

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Калининского сельского поселения

от 18.12.2020 № 223

**Муниципальная программа**

**«О формировании современной городской среды Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

(с дополнениями и изменениями)

с. Калинино - 2020 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«О формировании современной городской среды Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «О формировании современной городской среды Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым |
| Цели Программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым |
| Задачи Программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а именно:  -благоустройство спортивной площадки по адресу с. Калинино, ул. Калинина 5 В;  -благоустройство детской игровой площадки по адресу с. Калинино, ул. Калинина 5 Г;  -благоустройство территории контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных по адресам:  1.с. Калинино, ул. Колхозная, территория сельского кладбища;  2.с. Калинино, ул. Калинина 6;  3.с. Коммунары, ул. Виноградная, территория сельского кладбища;  4.с. Вишняковка, территория сельского кладбища;  5.с. Победино, территория сельского кладбища;  6. с. Коммунары, ул. Виноградная, территория сельского кладбища. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Мероприятие «Работы по благоустройству территории спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина, д.5в»  2. «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина, 5г»  3. Мероприятие ««Работы по благоустройству территории контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в количестве 6 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации» |
| Целевые индикаторы | 1. Установка детских игровых площадок (объектов); 2. Установка спортивных площадок (объектов); 3. Установка площадок для сбора твердых коммунальных отходов (объектов) |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2020 год. Этапы реализации программы не выделяются |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в течении 2020 года составляет **11 324 769,00 руб. из них:**  - бюджет Республики Крым – 11 324 767,00 руб.  \* финансирование программы из бюджетов всех уровней могут уточняться. |
| Основные целевые показатели  программы | Количество благоустроенных территорий муниципального образования общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результатами реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, территорий общего пользования, и в целом, внешнего облика сел Калининского сельского поселения, в том числе за счет:установка детских игровых и спортивных площадок; установка контейнерных площадок для сбора ТКО; обеспечения обустроенных зон территорий общего пользования Калининского сельского поселения. |

**Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В настоящее время территория Калининского сельского поселения требует модернизации, динамичного развития имиджа и перспектив развития поселения в сфере производственных, градостроительных, спортивных, образовательных проектов.

Общественные территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

* установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);
* установка ограждений;
* оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
* оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО;

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Основные понятия, используемые в муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы» (далее – Программа):

**Благоустройство территории** – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий**:

* установка детской игровой площадки;
* установка спортивной площадки;
* установка скамеек;
* - установка урн.
* установка контейнерных площадок для сбора ТКО.

**Общественная территория** - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на без оплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ), РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Цель Программы** является повышение качества и комфорта городской среды на территории поселения.

**Задачи программы:**

* формирования единых походов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселения;
* обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
* создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды.
* повышение качества уровня жизни граждан;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий;

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 1.

Срок реализации Программы составляет 1 год.

Таблица 1

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Калининское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Финансовые потребности, в 2020 году,  тыс. руб. Всего |
|  |
| 1. | **Программа, всего:** | **11 324,769** |
| **- федеральный бюджет\*** | **0,00** |
| **-Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва** | **11 324,769** |
| **- бюджет поселения** | **0,00** |
|  | Мероприятия |  |
| 1.1. | **Мероприятие «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина, 5г»** | **5 357,143** |
| **- федеральный бюджет\*** | **0,00** |
| **- Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва** | **5 357,143** |
| **- бюджет поселения** | **0,00** |
| 1.2. | **Мероприятие «Работы по благоустройству территории спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина, д.5в»** | **5 000,000** |
| **- федеральный бюджет\*** | **0,00** |
| **- Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва** | **5 000,000** |
| **-бюджет поселения** | **0,00** |
| 1.3. | **Мероприятие ««Работы по благоустройству территории контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в количестве 6 единиц в соответствии с утвержденной схемой дислокации»** | **967,626** |
|  | **- федеральный бюджет\*** | **0,00** |
|  | **- Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва** | **967,626** |
|  | **-бюджет поселения** | **0,00** |

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | Установка спортивной площадки | Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина,д.5в |
| 2 | Установка детской игровой площадки | Республика Крым, Красногвардейский район, село Калинино, ул. Калинина,.5г |
| 3 | Установка площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Республика Крым, Красногвардейский район: 1.с. Калинино, ул. Колхозная, территория сельского кладбища;  2.с. Калинино, ул. Калинина 6;  3.с. Коммунары, ул. Виноградная, территория сельского кладбища;  4.с. Вишняковка, территория сельского кладбища;  5.с. Победино, территория сельского кладбища;  6. с. Коммунары, ул. Виноградная, территория сельского кладбища. |

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы, их значение:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Показатель на 2020 год** | **Источник финансирования** | **Сумма финансирования, тыс.руб.** |
| **1** | **Установка спортивной площадки** | Объект | 1 | Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва | **5 000, 000** |
| **2** | **Установка детской игровой площадки** | Объект | 1 | Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва | **5 357, 143** |
| **3** | **Установка площадок для сбора твердых коммунальных отходов** | Объект | 6 | Межбюджетные трансферты из бюджета г.Москва | **967,626** |

**Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПРОГРАММЫ**

Участником Программы является администрация Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым, которая должна обеспечить:

* разработку муниципальной программы формирования современной городской среды на 2020 год (далее - муниципальная программа), принятие и реализация которой является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
* координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы;
* мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Разработка муниципальной программы осуществлялась исходя из следующих принципов:

* полнота и достоверность информации;
* прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
* приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах, является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения. В данной связи муниципальной программой благоустройства должны быть предусмотрены мероприятия по улучшению благоустраиваемых территорий для населения.

**Раздел IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

4.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым.

4.2. Исполнителями Муниципальной программы являются:

Администрация Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым

4.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

г) готовят в срок до 31 декабря каждого года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

4.4. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;

в) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

4.5. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4.6. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

4.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Калининское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым и Муниципальную программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Калининского сельского совета - глава администрации Калининского сельского поселения |  | Н.Г.Ченксёва |